**ДОГОВОР №Р2/2024**

**по разработке рабочей конструкторской документации**

**для АПC сервер времени QANTUM-PCIe**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «27» мая 2024 г. |

ООО «ШИВА НЕТВОРК», именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», от имени которого действует Генеральный директор Миронов Вячеслав Олегович, на основании Устава, с одной стороны и Терентьева-Руденко Марина Юрьевна, паспорт: серия 4020, № 791817, выданный ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Рябиновая роща, д.4, корп.4, кв.8, действующая как физическое лицо с применением налогового режима «налог на профессиональный доход» в дальнейшем «**Исполнитель**», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а индивидуально «Сторона», заключили настоящий договор, в дальнейшем «**Договор**», о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Исполнитель обязуется разработать для Заказчика (часть) рабочей конструкторской документации (далее - Документация) для аппаратно-программного средства сервера времени Qantum-PCIe (далее - АПС Qantum-PCIe).

1.2. Документация должна соответствовать характеристикам, указанным в Техническом задании №1 (Приложение №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Разработанная Документация будет включена в состав РКД на разрабатываемое АПС Qantum-PCIe.

**2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. По мере возникновения производственной необходимости передавать Исполнителю информацию о перечне и видах работ, подлежащих выполнению, а также требованиях к выполняемым работам посредством электронной почты.

2.1.2. Рассмотреть и при одобрении принять результаты работ, либо сообщить Исполнителю о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

2.1.3. Принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о ходе исполнения задания Заказчика.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Производить работы своими силами и средствами.

2.3.2. Выполнять работу лично, без привлечения третьих лиц.

2.3.3. Передать результат работы Заказчику.

2.3.4. Производить работы в сроки, согласованные Сторонами.

2.3.5. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении переданных Заказчиком Заданий и результатов работ. Режим конфиденциальности распространяется на срок трех лет после расторжения настоящего Договора.

2.3.6. В течение 3 дней с момента предъявления требования Заказчика о предоставлении сведений о ходе задания, предоставлять указанные сведения Заказчику посредством электронной почты, адрес которой указан в настоящем Договоре.

2.3.7. В течение 3 месяцев после принятия Заказчиком результатов выполненных работ устранять по требованию Заказчика недостатки, выявленные в ходе использования результатов работ.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ**

3.1. Сроки выполнения Работ составляет 90 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

3.2 Исполнитель по завершению выполнения Работ по Акту приема передачи (Приложение 2) предоставляет Заказчику вариант документации в формате .docx и .pdf.

3.3 Заказчик обязуется в течение 5 рабочих дней со дня получения акта рассмотреть представленный вариант Документации и известить Исполнителя либо об одобрении, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в согласованные отдельным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно предоставить Документацию Заказчику.

3.4 При получении одобрения Заказчика Стороны подписывают Акт приёма-передачи Документации.

3.5 С момента подписания указанного Акта сторонами права на Документацию считаются переданными Заказчику.

**4.КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

4.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику результат выполненных работ надлежащего качества.

4.2 В случае выявления недостатков в течение 3 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи результата выполненных работ Заказчик обязан составить в произвольной форме Акт о выявленных недостатках, в котором будут указаны недостатки выполненных работ, и уведомить Исполнителя по электронной почте, адрес которой указан в настоящем Договоре.

4.3 Исполнитель обязуется в течение 30 дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков устранить выявленные недостатки в соответствии с указаниями Заказчика.

**5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Общая стоимость Работ составляет 60 000 (шестьдесят тысяч рублей) рублей 00 копеек, из которых 30 000 (тридцать тысяч рублей) рублей 00 копеек выплачивается Исполнителю в качестве аванса в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора.

5.2. После выполнения работ и подписания Сторонами Акта выполненных работ Заказчик осуществляет завершающую оплату Работ в размере 30 000 (тридцать тысяч рублей) рублей 00 копеек в течение 5 рабочих дней.

5.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком путем перечисления в валюте Российской Федерации (рубль) на счет, указанный Исполнителем.

**6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

6.1. Условия настоящего договора и техническое заданий к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.2. Исполнителю запрещается в течение срока действия настоящего договора и в течение 2 лет после его истечения разглашать конфиденциальную информацию, указанную в п.7.1 настоящего договора.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, другая сторона вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

7.2. В случае нарушения Исполнителем срока создания Разработок, установленного п.2.1 настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 2000 рублей.

7.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору ответственность Исполнителя в любом случае ограничена суммой реального ущерба, причиненного Заказчику.

7.4. Заказчик вправе удержать сумму штрафа из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Исполнителю, по условиям настоящего договора.

**8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более двух лет, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

**9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

9.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

**10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.

10.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если нарушение Исполнителем срока создания Разработок, обусловленного п.3.1 настоящего договора, продлится более 3 месяцев. При расторжении договора по указанному основанию Исполнитель обязан возвратить всю сумму вознаграждения, полученную по договору, не позднее 1 месяца после получения от Заказчика письменного уведомления об одностороннем расторжении договора.

10.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае повторного нарушения Заказчиком обязанности выплачивать вознаграждение в установленный настоящим договором срок.

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах с приложениями, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого участника настоящего Договора.

**12. ПРИЛОЖЕНИЯ**

12.1 Техническое задание №1 на разработку РКД для АПС Qantum-PCIe - на 2 л., в 1 экземпляре.

12.2 Форма Акт приёма-передачи выполненных работ – на 1 л., в 1 экз.

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  Юр. адрес/ Почтовый адрес: 109028, г. Москва, вн. тер.  г. муниципальный округ Таганский,  ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, помещ. 1/13  ИНН: 9709102866  КПП: 770901001  Банк: ВТБ  Рас./счёт:40702810704400001736  Корр./счёт:30101810145250000411  БИК: 044525411  Телефон: +7(911)116-02-49  E-mail: [shiwanetwork@gmail.com](mailto:shiwanetwork@gmail.com) | **Исполнитель**  Почтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Рябиновая роща, д.4, корп.4, кв.8  Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк»  Получатель: Терентьева-Руденко Марина Юрьевна  Номер счета 40817810900047227950  БИК: 044525974  Корр. Счет: 30101810145250000974  Телефон: +7 (911) 08-22-335  E-mail: [ru.marishka@mail.ru](mailto:ru.marishka@mail.ru) |

**14. ПОДПИСИ СТОРОН**

Заказчик: Исполнитель:

"" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. "" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Техническое задание №1**

**на разработку РКД для АПС Qantum-PCIe**

1. Наименование изделия

Аппаратно-программный комплекс сервер времени Qantum-PCI (далее - АПС Qantum-PCIe)

2. Основание для разработки:

- Приказ № 3 от «23» марта 2024 г. о начале инициативной разработки аппаратно-программного средства сервера времени «Qantum-PCIe»;

- Договор №2/2024 от «27» мая 2024 г. на разработку рабочей конструкторской документации (РКД) для АПС Qantum-PCIe.

3. Цель разработки

Целью разработки является создание (части) комплекта рабочей конструкторской документации, необходимой и достаточной для производства, сборки, настройки, монтажа, наладки, испытаний и эксплуатации АПС Qantum-PCIe.

4. Состав разрабатываемой документации

В состав разрабатываемой части РКД должны входить следующие документы:

- Паспорт на изделие АПС Qantum-PCIe в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019. Паспорт должен содержать следующие разделы:

* Наименование изделия и область применения
* Технические характеристики
* Состав изделия
* Устройство и принцип работы
* Маркировка и пломбирование
* Упаковка
* Транспортирование и хранение
* Указания по эксплуатации
* Гарантии изготовителя
* Свидетельство о приемке
* Сведения о ремонте
* Комплектность

Приложения (чертежи, схемы, спецификации)

- Технические условия на изделие АПС Qantum-PCIe в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-2016. Технические условия должны содержать следующие разделы:

* Общие указания
* Технические требования
* Требования безопасности
* Требования охраны окружающей среды
* Правила приемки
* Методы контроля
* Транспортирование и хранение
* Указания по эксплуатации
* Гарантии изготовителя
* Приложения (чертежи, схемы, спецификации)

- Руководство по Эксплуатации в соответствии с требованием ГОСТ 2.610-2014 - Общее описание изделия и его назначения.

* Подготовка к работе (установка, подключение).
* Эксплуатация изделия (порядок работы, режимы, настройки).
* Техническое обслуживание (профилактические работы, чистка).
* Устранение неисправностей (диагностика, ремонт).
* Меры безопасности при работе с изделием.
* Хранение и транспортировка изделия.
* Приложения (схемы, таблицы, инструкции).

5. Требования к оформлению документации

РКД должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД и действующими стандартами на разработку конструкторской документации.

Формат текстовых документов: .docx

Шрифт: Times New Roman/Arial Norraw, размер шрифта 12 пт, межстрочный интервал 1,5.

Все чертежи, схемы, рисунки должны быть выполнены в электронном виде в формате, совместимом с ПО Заказчика (уточняется дополнительно).

Оформление документации должно быть выполнено с использованием шаблонов, предоставленных Заказчиком.

6. Порядок сдачи и приемки работ

Сдача-приемка РКД осуществляется поэтапно:

Этап 1. Предоставление Исполнителем на согласование Заказчику проекта РКД в электронном виде.

Этап 2. Внесение Исполнителем исправлений и доработок в проект РКД (при наличии) по замечаниям Заказчика.

Этап 3. Предоставление Исполнителем окончательного варианта РКД в электронном виде.

7. Особые условия

Конкретные технические требования к АПС Qantum-PCIe, включая его состав, функциональные возможности, характеристики, определяются Заказчиком и согласовываются Сторонами дополнительно.

Заказчик: Исполнитель:

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Акт приема-передачи выполненных работ**

**по договору №\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

ООО «ШИВА НЕТВОРК», именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени которого действует Генеральный директор Миронов Вячеслав Олегович, на основании Устава, с одной стороны, и

ТЕРЕНТЬЕВА-РУДЕНКО Марина Юрьевна, именуемая в дальнейшем Исполнитель, паспорт: серия 4020, № 791817, выданный ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской Области, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Рябиновая роща, д.4, корп.4, кв.8, действующая как физическое лицо с применением налогового режима «налог на профессиональный доход», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а индивидуально «Сторона», составили настоящий Акт о приеме-передаче выполненных работ (далее - Акт) следующего содержания:

1. Предмет Акта:

Исполнитель выполнил работы по разработке части рабочей конструкторской документации (далее - Документация) для аппаратно-программного средства сервера времени Qantum-PCIe (далее - АПС Qantum-PCIe) в соответствии с Договором № Р2/2024 от «27» мая 2024 г.

2. Сроки выполнения работ:

Работы выполнены в срок с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

3. Передача результатов работ:

Исполнитель передал Заказчику результаты выполненных работ в электронном виде «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Переданные материалы:

Файл "Паспорт на изделие АПС Qantum-PCIe" в формате .docx и .pdf;

Файл "Технические условия на изделие АПС Qantum-PCIe" в формате .docx и .pdf;

Файл "Руководство по эксплуатации АПС Qantum-PCIe" в формате .docx и .pdf;

Схемы, чертежи и спецификации в формате, согласованном с Заказчиком (уточнить).

4. Приемка выполненных работ:

Заказчик принял переданные Исполнителем результаты выполненных работ.

5. Отклонения от условий договора:

Отклонений от условий договора № Р2/2024 от «27» мая 2024 г. при выполнении работ не было.

6. Итоговая стоимость выполненных работ:

Итоговая стоимость выполненных работ по настоящему Договору составляет 60 000 (шестьдесят тысяч рублей) рублей 00 копеек.

7. Подписи сторон:

Исполнитель: Заказчик:

(подпись) (подпись)

**Примечание:**

**В пункте 3 указать конкретное наименование переданных материалов**

**В пункте 5 указать, были ли отклонения от условий договора при выполнении работ.**

**В пункте 6 указать итоговую стоимость выполненных работ, если она была определена в договоре.**

**Акт составляется в 1 экземпляре, который хранится у Заказчика.**

**Дополнительные сведения:**

**Если документация передается в электронном виде, необходимо указать с помощью какого программного обеспечения она передается (например, "через облачный сервис").**